PROPUESTA DE PROYECTO ACADÉMICO

English Panamá

Plataforma web gamificada para el refuerzo del idioma inglés en educación básica y premedia

Integrantes

Gabriel

Daniel

Carlos

Sebastian

Fernando

Cristian

Heather

Nathaniel

Isora

Repositorio: github.com/gabo-espinoza/EnglishPanama

27 de septiembre de 2026 — Panamá

# Introducción

El presente documento expone la propuesta del proyecto académico English Panamá, una plataforma web educativa orientada a reforzar el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes panameños de educación básica y premedia mediante módulos interactivos, minijuegos y mecánicas de gamificación. A lo largo de este informe se describen los antecedentes del sector que motivan la propuesta, el problema concreto que se busca resolver, la solución planteada, el tiempo estimado de desarrollo representado en un diagrama de Gantt, la distribución primaria del trabajo entre los integrantes del equipo y las referencias bibliográficas que sustentan las decisiones tomadas.

El proyecto se desarrolla en un plazo de diez semanas, entre el 28 de septiembre y el 4 de diciembre de 2026, por un equipo de nueve integrantes. El alcance descrito corresponde a un producto mínimo viable (MVP): un subconjunto acotado y funcional de la idea original, priorizado para ser completado con calidad dentro del tiempo disponible.

# 1. Antecedentes del sector

El dominio del idioma inglés constituye un factor reconocido de competitividad económica y educativa a nivel regional. Según el EF English Proficiency Index 2025, que evalúa el nivel de inglés de adultos en 123 países y regiones, Panamá se ubica en la posición 70 con un puntaje de 491 puntos, lo que la sitúa en un nivel de competencia bajo dentro de la región de América Latina (EF Education First, 2025). Este resultado evidencia una brecha persistente entre la enseñanza formal del inglés y el dominio efectivo del idioma por parte de la población.

En el sistema educativo panameño, el Ministerio de Educación (MEDUCA) incorpora la enseñanza del inglés como segunda lengua desde el nivel preescolar y a lo largo de toda la educación básica general y media, con programas curriculares y estándares de competencia definidos para cada grado (Ministerio de Educación de Panamá [MEDUCA], 2014, 2025). Sin embargo, la implementación de dichos programas enfrenta limitaciones comunes en la región: aulas numerosas, tiempo de exposición al idioma restringido a las horas de clase, y pocas oportunidades de práctica activa fuera del salón, especialmente en comprensión auditiva, vocabulario aplicado y lectura.

En paralelo, el uso de plataformas digitales educativas con elementos de gamificación (puntos, niveles, insignias, retos) se ha consolidado como una estrategia complementaria eficaz para el aprendizaje de idiomas. Estudios recientes muestran que las mecánicas de juego incrementan la motivación y el compromiso del estudiante y producen ganancias de vocabulario iguales o superiores a las de la instrucción tradicional (Cancino & Castillo Fonseca, 2021). Una revisión sistemática de estudios empíricos publicados entre 2021 y 2025 confirma que la gamificación mejora de forma consistente la retención de vocabulario en estudiantes de inglés como lengua extranjera, particularmente en poblaciones jóvenes que responden bien a estrategias colaborativas y basadas en el juego (Mohd Fadzli & Hashim, 2026).

Este panorama —una brecha nacional de competencia en inglés, un currículo formal con pocas oportunidades de práctica y evidencia académica favorable al uso de la gamificación— constituye el sector en el que se inserta la propuesta English Panamá.

# 2. Presentación del problema

Los estudiantes panameños de educación básica y premedia reciben clases formales de inglés, pero disponen de pocas oportunidades reales para practicar el idioma fuera del aula. Esta limitación afecta directamente el desarrollo de habilidades como el vocabulario, la gramática, la comprensión lectora y la motivación general hacia el aprendizaje del idioma.

El problema no es la ausencia de enseñanza, sino la falta de práctica constante, variada y motivadora entre una clase y la siguiente. Las herramientas tradicionales de refuerzo (hojas de trabajo, tareas escritas) no ofrecen retroalimentación inmediata ni generan el nivel de compromiso que sí producen las dinámicas de juego, y los docentes carecen de una forma sencilla de identificar qué temas específicos representan mayor dificultad para cada estudiante o grupo.

En consecuencia, se identifican tres carencias concretas que este proyecto busca atender: (1) falta de un espacio de práctica accesible, entretenido y disponible fuera del horario de clase; (2) ausencia de retroalimentación inmediata y de seguimiento de progreso individual; y (3) falta de visibilidad, para el docente, sobre el desempeño real de sus estudiantes y los temas donde se concentran las dificultades.

# 3. Propuesta

Se propone el desarrollo de English Panamá, una plataforma web que funciona como herramienta complementaria a las clases de inglés, permitiendo que los estudiantes practiquen de forma dinámica, entretenida y medible, mientras los docentes acceden a información sobre el progreso de sus estudiantes.

## 3.1 Alcance del producto mínimo viable (MVP)

El MVP, alcanzable en el plazo de diez semanas, comprende:

- Tres módulos de contenido: Vocabulary, Grammar y Reading, con actividades y minijuegos (memoria de palabras, selección de la respuesta correcta, ordenar oraciones, completar palabras).

- Gamificación: puntos de experiencia (XP), barra de progreso y niveles, reto diario, y ranking limitado a los estudiantes de una misma clase.

- Cuenta de estudiante: registro con alias y código único del docente, sin recolección de datos personales sensibles.

- Panel docente intermedio: lista de estudiantes vinculados por código, con su nivel, XP, actividades completadas y promedio por módulo, además de los temas con mayor tasa de error.

- Contenido contextualizado a la vida cotidiana, el trabajo, el turismo y la cultura de Panamá, como elemento diferenciador frente a plataformas genéricas de inglés.

Quedan fuera del MVP, como fases futuras del proyecto, los módulos de Listening, Writing y Speaking, la prueba inicial de nivel, las insignias y las rachas de aprendizaje, y la gestión de grupos múltiples por parte del docente. Estas exclusiones responden a una decisión deliberada de acotar el alcance para asegurar que lo construido funcione de forma completa y confiable dentro del tiempo disponible.

## 3.2 Enfoque técnico

La plataforma se construye como una aplicación web con frontend en React (Vite) y backend en Node.js con Express, sobre una base de datos MySQL, comunicados mediante una API REST. La corrección de respuestas y el cálculo de puntaje y experiencia se realizan siempre en el servidor, para evitar manipulaciones desde el navegador y mantener la lógica de negocio centralizada. El contenido educativo (preguntas, actividades, textos de lectura) se administra como datos en la base de datos, cargados mediante archivos JSON, de modo que pueda producirse sin modificar el código de la aplicación.

El detalle completo de la arquitectura, el modelo de datos, los flujos y las decisiones técnicas se documenta por separado en el repositorio del proyecto, disponible en github.com/gabo-espinoza/EnglishPanama.

# 4. Tiempo estimado

El proyecto se planifica en un horizonte de diez semanas, del 28 de septiembre al 4 de diciembre de 2026, organizadas en fases secuenciales con dos frentes que corren en paralelo: la producción de contenido y el desarrollo técnico. El diagrama de Gantt siguiente resume la distribución de las fases a lo largo de las semanas.

| Fase / semana | S1 28 sep | S2 5 oct | S3 12 oct | S4 19 oct | S5 26 oct | S6 2 nov | S7 9 nov | S8 16 nov | S9 23 nov | S10 30 nov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación técnica y contrato de API | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño visual y wireframes | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rebanada vertical: registro, login, primera actividad |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor de minijuegos, corrección en servidor, XP y niveles |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Producción de contenido (preguntas, textos, assets) |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
| Ranking, reto diario y panel docente |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |
| Temas difíciles, modo demo e integración |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
| Congelamiento de funciones y corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
| Pruebas de usuario, despliegue y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| Ensayo y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |

Nota: el viernes 20 de noviembre (fin de la semana 8) se establece como fecha de congelamiento de funciones nuevas; a partir de ese punto el trabajo se concentra en corrección de errores, contenido, pruebas y preparación de la presentación final.

## 4.1 Orden de recorte

Si el cronograma se ve comprometido, el equipo recorta funciones en el siguiente orden, sin afectar el núcleo del producto:

- 1.º Vista de temas más difíciles en el panel docente.

- 2.º Un cuarto tipo de minijuego (se conservan tres).

- 3.º Actualización automática del ranking (pasa a un botón de actualizar manual).

- 4.º Reto diario (pasa a integrarse como una actividad más).

El núcleo protegido, que se mantiene en cualquier escenario, es: registro e inicio de sesión, resolución de actividades, cálculo de experiencia y niveles, panel docente básico y ranking por clase.

# 5. Distribución primaria del trabajo

La asignación de roles se realizó de forma aleatoria entre los ocho integrantes del equipo, reservando el rol de Líder Técnico para Gabriel, responsable de la coordinación general y de la revisión de código.

| Rol | Integrante(s) | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Líder técnico | Gabriel | Gestión del repositorio, convenciones de código, definición del esquema de base de datos, revisión de cada solicitud de fusión (pull request) e integración general del proyecto. |
| Backend | Daniel, Carlos, Sebastian | API REST en Node.js/Express: autenticación y usuarios; actividades, corrección de respuestas, cálculo de experiencia y niveles; ranking, reto diario, endpoints del panel docente y modo demo. |
| Frontend | Fernando, Cristian, Heather | Interfaz en React: estructura y rutas de la aplicación, pantallas de registro e inicio de sesión; componentes de los minijuegos; panel del estudiante, ranking, reto diario y panel docente. |
| Contenido y QA | Nathaniel, Isora | Redacción de preguntas y textos con contexto panameño, elaboración del archivo de siembra (seed) de contenido, curaduría de recursos visuales, y pruebas manuales y de usuario. |

Esta distribución es primaria: el desglose detallado de tareas por semana, con historias de trabajo específicas para cada integrante, se gestiona y actualiza directamente en el repositorio del proyecto (github.com/gabo-espinoza/EnglishPanama), siguiendo el flujo de una rama por tarea con solicitud de fusión obligatoria y revisión del Líder Técnico antes de integrar cualquier cambio a la rama principal.

# 6. Referencias bibliográficas

Cancino, M., & Castillo Fonseca, C. (2021). Gamification: How does it impact L2 vocabulary learning and engagement? Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 18(2), 156–171. https://e-flt.nus.edu.sg/v18n22021/cancino.pdf

EF Education First. (2025). EF English Proficiency Index 2025. https://www.ef.edu/epi/

Ministerio de Educación de Panamá [MEDUCA]. (2014). Programa curricular de inglés: Educación media. https://www.meduca.gob.pa/wp-content/uploads/2025/04/Programas-Educacion-MEDIA-ACADEMICA-ingles-11-2014.pdf

Ministerio de Educación de Panamá [MEDUCA]. (2025). Cartilla de estándares de competencia de inglés. https://guias.meduca.gob.pa/sites/default/files/2025-08/Cartilla%20de%20Esta%CC%81ndares%20-%20Espan%CC%83ol.pdf

Mohd Fadzli, S., & Hashim, H. (2026). The effectiveness of gamification mechanics on vocabulary retention among English language learners: A systematic literature review (2021–2025). International Journal of Research and Innovation in Social Science, 10(1), 1802–1812. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2026.10100148